

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ**

**ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ**

**Усны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2002 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр |  | Улаанбаатар хот |

**Дугаар 236**

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1. “Усны үндэсний хөтөлбөр”-ийн П үе шатны зорилтыг 2002-2006 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх ажлыг өөр өөрийн эрхэлсэн асуудлынхаа хүрээнд зохион байгуулахыг Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаан, Байгаль орчны сайд У.Барсболд, Дэд бүтцийн сайд Б.Жигжид, Үйлдвэр, худалдааны сайд Ч.Ганзориг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргал, Эрүүл мэндийн сайд П.Нямдаваа, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

3. Төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүнг жил бүр нэгтгэн гаргаж Засгийн газарт мэдээлж байхыг Байгаль орчны сайд У.Барсболдод үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Байгаль орчны сайд .БАРСБОЛД

*Засгийн газрын 2002 оны*

*236 дугаар тогтоолын хавсралт*

**УСНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН П ҮЕ ШАТЫГ**

**2002-2006 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ¹ | Бодлогын тэргүүлэх зорилтууд | Авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд | Хугацаа | Хариуцах байгууллага |
|  |  |  |  | Хэрэгжүүлэх | Хамтрах |
| 1 | Усны салбарын эрх зүйн орчин,  удирдлагазохион байгуулалтыг  боловсронгуй болгох | 1.1.Усны багц хууль, холбогдох дүрэм,журмыг шинэчлэх1.2.Усны нөөцийг бохирдлоос хамгаалах эрх зүй, эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох зорилгоор "Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай" хуулийг шинээр боловсруулж батлуулах1.3.Усны аж ахуйн салбарын удирдлага зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн оролцоог хангах, төрийн бус болон мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг  уялдуулан зохицуулах1.4.Усны аж ахуйн салбарын боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлж,  давтан сургалтыг зохион байгуулах1.5.Усны аж ахуйн салбарын хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн механизмыг боловсронгуй болгох, өртгөө нөхөх, зардлаа хувааж гаргах зарчмыг нэвтрүүлэх. Малчид, иргэд, аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг төрийн бодлогоор дэмжих1.6.Усны аж ахуйн мэргэжлийн байгууллагыг бэхжүүлэх,  бүс нутгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад  тэдгээрийг бүх талаар дэмжих1.7.Усан хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төвлөрсөн төсөв болон олон улсын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төслийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, үр дүнг дээшлүүлэх1.8.Төв суурин газрын ус суваг ашиглалтын байгууллагын үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах1.9.Усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах, түүний горимыг зохицуулах зорилгоор олон улсын хөтөлбөр болон бусад арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох1.10.Усны аж ахуйн салбарт дэвшилтэт техник, технологи ашиглах замаар техникийн бодлогын зохицуулалт, шинэчлэлт хийх | 2002-20032002-20032002-20042002-20052002-20052003-20052002-20062002-20052002-20062003-2004 | БОЯ, ДБЯБОЯБОЯБОЯБОЯ,СЭЗЯХХААЯ,ДБЯБОЯ,СЭЗЯДБЯ,аймаг,нийслэлийнЗасаг даргаБОЯ,ХХААЯДБЯ,ХХААЯ | ЭМЯ,ҮХЯ, ХХААЯДБЯ,ҮХЯХХААЯ,ДБЯДБЯ,ХХААЯДБЯ,ҮХЯ,ХХААЯҮХЯ,БОЯДБЯ,ХХААЯ,ҮХЯДБЯҮХЯ,ЭМЯ,БОЯ |
|  |  | 1.11.Баруун 5 аймгийн нийтийн аж ахуйг сайжруулах төслийн хүрээнд эдгээр аймгийн усан хангамж, ариутгах татуургын системд хийгдсэн техник, технологийн шинэчлэлтэд үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах1.12.Усны үндэсний хороог шинэчлэн байгуулах1.13.Монгол Улсын усны нөөц, түүний зохистой ашиглалт, хэрэглээний байдлыг яам, салбараар жил бүр дүгнэж, бодлогыг тодорхойлж зохицуулалт хийж байх | 2002-20032002-20032003-2004 | ДБЯ, БОЯБОЯБОЯ | Аймгийн Засаг дарга |
| 2 | Хүн амын усан хангамжийн нөхцөлийг дээшлүүлэх, бохир ус зайлуулах, цэвэрлэх байгууламжуудын үйл ажиллагааг сайжруулах | 2.1.Улсын хэмжээнд төвлөрсөн усан хангамжийн түвшинг 48 хувьд хүргэх2.2.Улаанбаатар, Эрдэнэт хотын усан хангамжид шинэ эх үүсвэрийн эрэл хайгуул  хийж, гүний усны нөөц, чанарт үнэлгээ өгөх2.3.Нийслэлийн усан хангамжийн системд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх замаар найдвартай ажиллагааг хангах, Туул голын урсацыг тохируулах арга хэмжээ авах2.4.Улаанбаатар хотын төвийн болон баруун дүүргийн зарим талбайн хөрсний усны түвшин дээшилж инженерийн байгууламжийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж байгаа шалтгааныг тогтоох судалгаа хийж, түүнээс хамгаалах ажилбарын талаар зөвлөмж гаргах2.5.Зүүн  болон төвийн бүсийн 8 аймгийн төвийн нийтийн аж ахуй, усан хангамжийг сайжруулж, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усаар хангах цогцолбор арга хэмжээ авах2.6.Улаанбаатар хотын гэр хорооллын усан хангамжийн нөхцөлийг дээшлүүлэх2.7.Аймгийн төв, сумдыг нийтийн халуун устай болгох2.8.Сумын төв, суурин газрын усан хангамжийг сайжруулах2.9.Эрдэсжилт, хатуулаг ихтэй хүн амын хэрэглээний усыг зөөлрүүлэх, цэнгэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах2.10.Усны хэрэглээг тоолууржуулах замаар цэвэр усны нөөцийг зохистой  ашиглах арга хэмжээ авах2.11.Усны хайгуул, судалгаа, нөөцөд дахин үнэлгээ өгөх, дунд машстабын гидрогеологийн зураглалын ажлыг эдийн засгийн шаардлагатай бүс нутагт хийх | 2002-20062002-20052002-20062002-20052002-20062002-200620042003-20062002-20062002-20062003-2006 | ДБЯ,аймаг,нийслэлийн Засаг даргаҮХЯ,нийслэлийн Засаг даргаДБЯ,нийслэлийнЗасаг даргаҮХЯ,нийслэлийнЗасаг даргаДБЯ,аймгийнЗасаг даргаДБЯ,нийслэлийн Засаг даргаДБЯ,аймгийнЗасаг даргаДБЯ,аймгийнЗасаг даргаДБЯ,аймгийнЗасаг даргаДБЯ,аймаг, нийслэлийн Засаг даргаҮХЯ | СЭЗЯДБЯ,БОЯСЭЗЯ,ҮХЯ,БОЯ, ШУАДБЯ,БОЯЭМЯСЭЗЯСЭЗЯСЭЗЯ,ҮХЯЭМЯ,ДБЯДБЯ,СЭЗЯ,БОЯДБЯ,ХХААЯ |
|  |  | 2.12.Цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг сайжруулах дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх2.13.Усны хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах2.14.Усны чанарын хяналт, судалгааны байгууллагын лабораторийн хүчин чадлыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулж, ундны усны стандарт, шинжилгээний аргыг боловсронгуй болгох2.15.Хүн амын ундны усны эх үүсвэрийн шинжилгээг  ДЭМБ-ын болон НҮБ-ын дэмжлэгээр баталгаажуулан Монгол Улсыг усны эх үүсвэр нь шинжлэгдсэн гэсэн ангилалд хамруулах арга хэмжээ авах | 2002-20062003-20062002-20052002-2004 | ДБЯ,аймаг,нийслэлийн Засаг даргаБОЯ,аймаг,нийслэлийн Засаг даргаЭМЯ,БОЯЭМЯ,ХХААЯ | СЭЗЯ,ҮХЯ,БОЯ,ЭМЯДБЯ,ҮХЯДБЯ,ҮХЯ,ХХААЯБОЯ,ДБЯ |
| 3 | Хөдөөгийн усан хангамжийг сайжруулж менежментийг боловсронгуй болгох | 3.1. Уст цэгийн ашиглалт, эзэмшлийн асуудлыг шийдвэрлэх3.2.Хаягдсан,эвдэрсэн худгийг сэргээн засварлах,шинээр худаг гаргах замаар говь,тал хээрийн бүсийн бэлчээрийн 70-аас доошгүй хувийн усан хангамжийг сайжруулах, бэлчээрийн тогтвортой ашиглалтын менежментийг бүрдүүлэх хүрээнд зэлүүд бэлчээр, нутагт шинээр худаг гаргах3.3.Усалгаатай талбайн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, услалтын системийн менежментийг боловсронгуй болгох3.4.Бэлчээрийн усан хангамжийн ус өргөх техник, технологийн асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх  арга хэмжээ авах3.5.Худгийн тогтвортой ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор  ашиглагч, эзэмшигчдийн сургалт зохион байгуулах3.6.Шинжлэх ухааны ололтыг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх төвийг бүсчилэн байгуулах3.7.Бага гүнтэй уст цэгийг илрүүлж худаг гаргах арга хэмжээг бодлогоор дэмжих, зарим аймагт өмнө нь иргэний бус зориулалтаар  ашиглаж байсан цооногийг  бэлчээр усжуулалтын зориулалтаар эзэмшүүлэх3.8.Гурван аймагт инженерийн хийцтэй худагт техникийн үзлэг явуулах | 2002-20032002-20042002-20062002-20032002-20052002-20052002-20042003-2006 | ХХААЯХХААЯ,ҮХЯХХААЯХХААЯХХААЯХХААЯХХААЯ,ҮХЯХХААЯ,БОЯ | Аймгийн Засаг даргаСЭЗЯ, аймгийнЗасаг даргаСЭЗЯ, аймгийнЗасаг даргаАймгийн Засаг даргаАймгийн ЗасагдаргаАймгийн ЗасагдаргаАймгийн Засаг дарга,БХЯАймгийн Засаг дарга |
| 4 | Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах,хамгаалах, нөхөн сэргээх | 4.1  Усны  мэдээллийн сангийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох4.2 Хил орчмын сав газрын усны нөөц, бохирдлын байдалд хяналт, судалгаа хийж, хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх | 2002-20052002-2006 | БОЯБОЯ | ДБЯ, ҮХЯ,ЭМЯАймгийн Засаг дарга, ГХЯ, БХЯ |
|  |  | 4.3.Мөстөл судлалын өртөөг шинээр байгуулж, цэвдгийн хяналтын сүлжээг өргөжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах4.4.Рашаан ус, булаг шандыг зохистой ашиглах, хамгаалах, усны эрүүл ахуй, ариун цэврийн талаархи сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх4.5.Усны чанар, түүний хүний эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа нөлөөллийг судлан тогтоож урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үндэслэл боловсруулах4.6.Нуурын усны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх менежментийг сайжруулах, усны биологийн судалгааны ажлын түвшин, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх4.7.Газрын доорхи болон гадаргын усны горим, өөрчлөлт, зүй тогтлыг судлах, хяналт шинжилгээний /мониторинг/ сүлжээг  өргөжүүлэх4.8.Хот, суурин газрын усан хангамжийн эх үүсвэрт хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх4.9.Усны тоо бүртгэл явуулах журмыг шинэчилж, ус ашиглалт, бохирдолтын байдалд дүгнэлт хийх4.10.Цэвэр үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээг хэмнэх4.11.Усны ай сав газрын менежментийг хөгжүүлэх, усны томоохон орд газрын нөөц ашиглалтыг зохицуулах, Сэлэнгэ,Туул голын сав газрын усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх механизмыг бүрдүүлэх4.12.Усан орчин, усны эрчим хүчний нөөцийг зохистой ашиглах зорилгоор :Баруун бүсэд:-    Дөргөн, Үенч, Улаанбоомын усан цахилгаан станцыг барихХангайн бүсэд:- Эгийн голын усан цахилгаан станцыг барих асуудлыг шийдвэрлэх- "Монгол Улсын усны эрчим хүч" хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх-  Ус, намгархаг газрыг түшиглүүлэн экотуризмыг хөгжүүлэх, шувуу, усны амьтан ажиглах байгалийн парк байгуулах, экологийн судалгаа хийх | 2003-20062002-20052003-20042002-20062003-20052002-20032003-20052003-20062002-20052002-200520042003-20062002-2006 | БОЯЭМЯ,БОЯЭМЯ,БОЯ, ШУАБОЯБОЯ,ХХААЯБОЯ,аймгийнЗасаг даргаБОЯ,ҮХЯБОЯ,аймаг, нийслэлийн Засаг даргаБОЯДБЯ,СЭЗЯДБЯ,СЭЗЯБОЯБОЯ, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | Аймгийн Засаг дарга, БХЯБСШУЯ,аймгийн Засаг дарга, БОЯ,ДБЯХХААЯ,ҮХЯ,ДБЯСЭЗЯ,аймгийнЗасаг даргаДБЯ,ГХЯЭМЯ,ДБЯХХААЯ,нийслэлийн Засаг даргаСЭЗЯ,ДБЯ,ХХААЯБОЯ,ҮХЯБОЯ,ҮХЯДБЯ, аймгийн Засаг дарга |
|  |  | 4.13. Усны эхийг ойжуулах, цас, борооны усыг хуримтлуулах замаар усны нөөцийг арвижуулах,нөхөн сэргээх,тэтгэх4.14. Жилд З-аас доошгүй аймагт гадаргын усны тооллого, холбогдох яамдын сайдын үзлэг явуулж, дүнг Үндэсний хороогоор хэлэлцэнэ4.15. Зарим гадагшаа урсгалтай голын усыг салаалах, жижиг услалтын систем байгуулах асуудлыг боловсруулах | 2002-20062003-20062003-2006 | БОЯБОЯ,СЭЗЯБОЯ,СЭЗЯ | ДБЯ, ХХААЯДБЯ, ХХААЯ |
|  |  |  |  |  |  |