**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ**

**ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ**

**Усны үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2002 оны 11 дүгээр  сарын 20-ны өдөр |  | Улаанбаатар хот |

**Дугаар 236**

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1. “Усны үндэсний хөтөлбөр”-ийн П үе шатны зорилтыг 2002-2006 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх ажлыг өөр өөрийн эрхэлсэн асуудлынхаа хүрээнд зохион байгуулахыг Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаан, Байгаль орчны сайд У.Барсболд, Дэд бүтцийн сайд Б.Жигжид, Үйлдвэр, худалдааны сайд Ч.Ганзориг, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргал, Эрүүл мэндийн сайд П.Нямдаваа, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

3. Төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүнг жил бүр нэгтгэн гаргаж Засгийн газарт мэдээлж байхыг Байгаль орчны сайд У.Барсболдод үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР

Байгаль орчны сайд .БАРСБОЛД

*Засгийн газрын 2002 оны*

*236 дугаар тогтоолын хавсралт*

**УСНЫ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН П ҮЕ ШАТЫГ**

**2002-2006 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¹ | Бодлогын тэргүүлэх зорилтууд | Авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд | Хугацаа | Хариуцах байгууллага | |
|  |  |  |  | Хэрэгжүүлэх | Хамтрах |
| 1 | Усны салбарын эрх зүйн орчин,  удирдлага  зохион байгуулалтыг  боловсронгуй болгох | 1.1.Усны багц хууль, холбогдох дүрэм,журмыг шинэчлэх  1.2.Усны нөөцийг бохирдлоос хамгаалах эрх зүй, эдийн засгийн хөшүүрэг бий болгох зорилгоор "Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай" хуулийг шинээр боловсруулж батлуулах  1.3.Усны аж ахуйн салбарын удирдлага зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, олон нийтийн оролцоог хангах, төрийн бус болон мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагааг  уялдуулан зохицуулах  1.4.Усны аж ахуйн салбарын боловсон хүчний чадавхийг дээшлүүлж,  давтан сургалтыг зохион байгуулах  1.5.Усны аж ахуйн салбарын хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн механизмыг боловсронгуй болгох, өртгөө нөхөх, зардлаа хувааж гаргах зарчмыг нэвтрүүлэх. Малчид, иргэд, аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг төрийн бодлогоор дэмжих  1.6.Усны аж ахуйн мэргэжлийн байгууллагыг бэхжүүлэх,  бүс нутгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад  тэдгээрийг бүх талаар дэмжих  1.7.Усан хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төвлөрсөн төсөв болон олон улсын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа төслийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулж, үр дүнг дээшлүүлэх  1.8.Төв суурин газрын ус суваг ашиглалтын байгууллагын үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах  1.9.Усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах, түүний горимыг зохицуулах зорилгоор олон улсын хөтөлбөр болон бусад арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох  1.10.Усны аж ахуйн салбарт дэвшилтэт техник, технологи ашиглах замаар техникийн бодлогын зохицуулалт, шинэчлэлт хийх | 2002-2003  2002-2003  2002-2004  2002-2005  2002-2005  2003-2005  2002-2006  2002-2005  2002-2006  2003-2004 | БОЯ, ДБЯ  БОЯ  БОЯ  БОЯ  БОЯ,СЭЗЯ  ХХААЯ,ДБЯ  БОЯ,СЭЗЯ  ДБЯ,аймаг,  нийслэлийн  Засаг дарга  БОЯ,ХХААЯ  ДБЯ,ХХААЯ | ЭМЯ,ҮХЯ, ХХААЯ  ДБЯ,ҮХЯ  ХХААЯ,ДБЯ  ДБЯ,ХХААЯ  ДБЯ,ҮХЯ,ХХААЯ  ҮХЯ,БОЯ  ДБЯ,ХХААЯ,ҮХЯ  ДБЯ  ҮХЯ,ЭМЯ,БОЯ |
|  |  | 1.11.Баруун 5 аймгийн нийтийн аж ахуйг сайжруулах төслийн хүрээнд эдгээр аймгийн усан хангамж, ариутгах татуургын системд хийгдсэн техник, технологийн шинэчлэлтэд үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах  1.12.Усны үндэсний хороог шинэчлэн байгуулах  1.13.Монгол Улсын усны нөөц, түүний зохистой ашиглалт, хэрэглээний байдлыг яам, салбараар жил бүр дүгнэж, бодлогыг тодорхойлж зохицуулалт хийж байх | 2002-2003  2002-2003  2003-2004 | ДБЯ, БОЯ  БОЯ  БОЯ | Аймгийн Засаг дарга |
| 2 | Хүн амын усан хангамжийн нөхцөлийг дээшлүүлэх, бохир ус зайлуулах, цэвэрлэх байгууламжуудын үйл ажиллагааг сайжруулах | 2.1.Улсын хэмжээнд төвлөрсөн усан хангамжийн түвшинг 48 хувьд хүргэх  2.2.Улаанбаатар, Эрдэнэт хотын усан хангамжид шинэ эх үүсвэрийн эрэл хайгуул  хийж, гүний усны нөөц, чанарт үнэлгээ өгөх  2.3.Нийслэлийн усан хангамжийн системд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх замаар найдвартай ажиллагааг хангах, Туул голын урсацыг тохируулах арга хэмжээ авах  2.4.Улаанбаатар хотын төвийн болон баруун дүүргийн зарим талбайн хөрсний усны түвшин дээшилж инженерийн байгууламжийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж байгаа шалтгааныг тогтоох судалгаа хийж, түүнээс хамгаалах ажилбарын талаар зөвлөмж гаргах  2.5.Зүүн  болон төвийн бүсийн 8 аймгийн төвийн нийтийн аж ахуй, усан хангамжийг сайжруулж, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан усаар хангах цогцолбор арга хэмжээ авах  2.6.Улаанбаатар хотын гэр хорооллын усан хангамжийн нөхцөлийг дээшлүүлэх  2.7.Аймгийн төв, сумдыг нийтийн халуун устай болгох  2.8.Сумын төв, суурин газрын усан хангамжийг сайжруулах  2.9.Эрдэсжилт, хатуулаг ихтэй хүн амын хэрэглээний усыг зөөлрүүлэх, цэнгэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах  2.10.Усны хэрэглээг тоолууржуулах замаар цэвэр усны нөөцийг зохистой  ашиглах арга хэмжээ авах  2.11.Усны хайгуул, судалгаа, нөөцөд дахин үнэлгээ өгөх, дунд машстабын гидрогеологийн зураглалын ажлыг эдийн засгийн шаардлагатай бүс нутагт хийх | 2002-2006  2002-2005  2002-2006  2002-2005  2002-2006  2002-2006  2004  2003-2006  2002-2006  2002-2006  2003-2006 | ДБЯ,аймаг,  нийслэлийн Засаг дарга  ҮХЯ,  нийслэлийн Засаг дарга  ДБЯ,  нийслэлийн  Засаг дарга  ҮХЯ,  нийслэлийн  Засаг дарга  ДБЯ,аймгийнЗасаг дарга  ДБЯ,  нийслэлийн Засаг дарга  ДБЯ,аймгийн  Засаг дарга  ДБЯ,аймгийн  Засаг дарга  ДБЯ,аймгийн  Засаг дарга  ДБЯ,аймаг, нийслэлийн Засаг дарга  ҮХЯ | СЭЗЯ  ДБЯ,БОЯ  СЭЗЯ,ҮХЯ,  БОЯ, ШУА  ДБЯ,БОЯ  ЭМЯ  СЭЗЯ  СЭЗЯ  СЭЗЯ,ҮХЯ  ЭМЯ,ДБЯ  ДБЯ,СЭЗЯ,БОЯ  ДБЯ,ХХААЯ |
|  |  | 2.12.Цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааг сайжруулах дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх  2.13.Усны хор хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авах  2.14.Усны чанарын хяналт, судалгааны байгууллагын лабораторийн хүчин чадлыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн сайжруулж, ундны усны стандарт, шинжилгээний аргыг боловсронгуй болгох  2.15.Хүн амын ундны усны эх үүсвэрийн шинжилгээг  ДЭМБ-ын болон НҮБ-ын дэмжлэгээр баталгаажуулан Монгол Улсыг усны эх үүсвэр нь шинжлэгдсэн гэсэн ангилалд хамруулах арга хэмжээ авах | 2002-2006  2003-2006  2002-2005  2002-2004 | ДБЯ,аймаг,  нийслэлийн Засаг дарга  БОЯ,аймаг,  нийслэлийн Засаг дарга  ЭМЯ,БОЯ  ЭМЯ,ХХААЯ | СЭЗЯ,ҮХЯ,  БОЯ,ЭМЯ  ДБЯ,ҮХЯ  ДБЯ,ҮХЯ,  ХХААЯ  БОЯ,ДБЯ |
| 3 | Хөдөөгийн усан хангамжийг сайжруулж менежментийг боловсронгуй болгох | 3.1. Уст цэгийн ашиглалт, эзэмшлийн асуудлыг шийдвэрлэх  3.2.Хаягдсан,эвдэрсэн худгийг сэргээн засварлах,шинээр худаг гаргах замаар говь,тал хээрийн бүсийн бэлчээрийн 70-аас доошгүй хувийн усан хангамжийг сайжруулах, бэлчээрийн тогтвортой ашиглалтын менежментийг бүрдүүлэх хүрээнд зэлүүд бэлчээр, нутагт шинээр худаг гаргах  3.3.Усалгаатай талбайн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, услалтын системийн менежментийг боловсронгуй болгох  3.4.Бэлчээрийн усан хангамжийн ус өргөх техник, технологийн асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх  арга хэмжээ авах  3.5.Худгийн тогтвортой ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор  ашиглагч, эзэмшигчдийн сургалт зохион байгуулах  3.6.Шинжлэх ухааны ололтыг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх төвийг бүсчилэн байгуулах  3.7.Бага гүнтэй уст цэгийг илрүүлж худаг гаргах арга хэмжээг бодлогоор дэмжих, зарим аймагт өмнө нь иргэний бус зориулалтаар  ашиглаж байсан цооногийг  бэлчээр усжуулалтын зориулалтаар эзэмшүүлэх  3.8.Гурван аймагт инженерийн хийцтэй худагт техникийн үзлэг явуулах | 2002-2003  2002-2004  2002-2006  2002-2003  2002-2005  2002-2005  2002-2004  2003-2006 | ХХААЯ  ХХААЯ,ҮХЯ  ХХААЯ  ХХААЯ  ХХААЯ  ХХААЯ  ХХААЯ,ҮХЯ  ХХААЯ,БОЯ | Аймгийн Засаг дарга  СЭЗЯ, аймгийн  Засаг дарга  СЭЗЯ, аймгийн  Засаг дарга  Аймгийн Засаг дарга  Аймгийн Засаг  дарга  Аймгийн Засаг  дарга  Аймгийн Засаг дарга,БХЯ  Аймгийн Засаг дарга |
| 4 | Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах,хамгаалах, нөхөн сэргээх | 4.1  Усны  мэдээллийн сангийн нэгдсэн сүлжээг бий болгох  4.2 Хил орчмын сав газрын усны нөөц, бохирдлын байдалд хяналт, судалгаа хийж, хөрш орнуудын хамтын ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэх | 2002-2005  2002-2006 | БОЯ  БОЯ | ДБЯ, ҮХЯ,ЭМЯ  Аймгийн Засаг дарга, ГХЯ, БХЯ |
|  |  | 4.3.Мөстөл судлалын өртөөг шинээр байгуулж, цэвдгийн хяналтын сүлжээг өргөжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах  4.4.Рашаан ус, булаг шандыг зохистой ашиглах, хамгаалах, усны эрүүл ахуй, ариун цэврийн талаархи сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлэх  4.5.Усны чанар, түүний хүний эрүүл мэндэд үзүүлж байгаа нөлөөллийг судлан тогтоож урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үндэслэл боловсруулах  4.6.Нуурын усны нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх менежментийг сайжруулах, усны биологийн судалгааны ажлын түвшин, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх  4.7.Газрын доорхи болон гадаргын усны горим, өөрчлөлт, зүй тогтлыг судлах, хяналт шинжилгээний /мониторинг/ сүлжээг  өргөжүүлэх  4.8.Хот, суурин газрын усан хангамжийн эх үүсвэрт хамгаалалтын бүсийн дэглэмийг мөрдүүлэх  4.9.Усны тоо бүртгэл явуулах журмыг шинэчилж, ус ашиглалт, бохирдолтын байдалд дүгнэлт хийх  4.10.Цэвэр үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар үйлдвэрлэлийн усны хэрэглээг хэмнэх  4.11.Усны ай сав газрын менежментийг хөгжүүлэх, усны томоохон орд газрын нөөц ашиглалтыг зохицуулах, Сэлэнгэ,Туул голын сав газрын усны нөөцийг нэгдмэлээр ашиглах, хамгаалах бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх механизмыг бүрдүүлэх  4.12.Усан орчин, усны эрчим хүчний нөөцийг зохистой ашиглах зорилгоор :  Баруун бүсэд:  -    Дөргөн, Үенч, Улаанбоомын усан цахилгаан станцыг барих  Хангайн бүсэд:  - Эгийн голын усан цахилгаан станцыг барих асуудлыг шийдвэрлэх  - "Монгол Улсын усны эрчим хүч" хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх  -  Ус, намгархаг газрыг түшиглүүлэн экотуризмыг хөгжүүлэх, шувуу, усны амьтан ажиглах байгалийн парк байгуулах, экологийн судалгаа хийх | 2003-2006  2002-2005  2003-2004  2002-2006  2003-2005  2002-2003  2003-2005  2003-2006  2002-2005  2002-2005  2004  2003-2006  2002-2006 | БОЯ  ЭМЯ,БОЯ  ЭМЯ,БОЯ, ШУА  БОЯ  БОЯ,ХХААЯ  БОЯ,аймгийн  Засаг дарга  БОЯ,ҮХЯ  БОЯ,аймаг, нийслэлийн Засаг дарга  БОЯ  ДБЯ,СЭЗЯ  ДБЯ,СЭЗЯ  БОЯ  БОЯ, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга | Аймгийн Засаг дарга, БХЯ  БСШУЯ,аймгийн Засаг дарга, БОЯ,  ДБЯ  ХХААЯ,ҮХЯ,  ДБЯ  СЭЗЯ,аймгийн  Засаг дарга  ДБЯ,ГХЯ  ЭМЯ,ДБЯ  ХХААЯ,нийслэлийн Засаг дарга  СЭЗЯ,ДБЯ,  ХХААЯ  БОЯ,ҮХЯ  БОЯ,ҮХЯ  ДБЯ, аймгийн Засаг дарга |
|  |  | 4.13. Усны эхийг ойжуулах, цас, борооны усыг хуримтлуулах замаар усны нөөцийг арвижуулах,нөхөн сэргээх,тэтгэх  4.14. Жилд З-аас доошгүй аймагт гадаргын усны тооллого, холбогдох яамдын сайдын үзлэг явуулж, дүнг Үндэсний хороогоор хэлэлцэнэ  4.15. Зарим гадагшаа урсгалтай голын усыг салаалах, жижиг услалтын систем байгуулах асуудлыг боловсруулах | 2002-2006  2003-2006  2003-2006 | БОЯ  БОЯ,СЭЗЯ  БОЯ,СЭЗЯ | ДБЯ, ХХААЯ  ДБЯ, ХХААЯ |
|  |  |  |  |  |  |